รหัสโครงการ 2-5-1/2557

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1.  ชื่อโครงการ	โครงการจัดซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS2012

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของ สอศ ที่ 7. ปรับระบบการบริหารจัดการและ นำ ICT มาประยุกต์ใช้

10.ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้านการเงิน บุคลากร และพัสดุ

ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย ข้อที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

กลยุทธ์ข้อ 6 พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    ความพอประมาณ    ความมีเหตุผล     การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

มาตรฐานการประกันภายในสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่  3.5

มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ. ตัวบ่งชี้ที่...................................................................

3.  งาน/แผนกวิชาที่รับผิดชอบ  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่าย    แผนงานและความร่วมมือ

4.  หลักการและเหตุผล

เนื่องจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ RMS ที่เกิดความเสียหายจากฟ้าผ่าและไม่สามารถซ่อมแซมได้ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเชื่อมโยง เครือข่ายภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองและเนื่องด้วยปัจจุบัน บริหารจัดการภายในวิทยาลัยฯ ยังขาดความเป็นระบบและโครงข่ายเชื่อมต่อกัน เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีขึ้นดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงจัดอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS2012 อีกทั้งตู้เก็บเอกสารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งในการจัดเก็บเอกสาร แฟ้มต่างๆของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ด้วยเหตุนี้งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำเป็นที่จะต้องมีตู้เก็บเอกสารที่เพียงพอต่อการใช้งานเพื่อให้มีการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ต่อไป

5. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและการสื่อสารภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

2. เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3. เพื่อให้มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน อย่างคุ้มค่า และประหยัด

6.  เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1.  เครื่องเซิร์ฟเวอร์ จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งที่ตึกอำนวยการ

2.  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร วิทยาลัยฯ จำนวน 40 คนมีความรู้มีความสามารถในระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS2012

3.  ตู้เก็บวัสดุ อุปกรณ์งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 ตู้

เชิงคุณภาพ

1.  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร สามารถรู้ข้อมูลข่าวสารระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน

2.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองได้รับการบริการในการรับ -ส่งข้อมูลที่มีสะดวก และรวดเร็วในการทำงาน

3.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีตู้เก็บเอกสารเพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารและแฟ้มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.  ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | 2556 |  |  | 2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
|  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  |
|  | ภาคเรียนที่ 2 |  |  |  |  |  | ภาคเรียนที่ 1 |  |  |  |  |  |
| 1. ประชุม/เสนอ/อนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ดำเนินการกิจกรรม 2.1 จัดทำรายละเอียด 2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 2.3 ดำเนินการตามแผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. การติดตามและประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.เขียน/ส่งรายงานโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ ดูจากประเด็นพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์

8.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุวัน/เดือนเริ่มและสิ้นสุดโครงการ)   ต.ค  ปี  2556  ถึง  ธ.ค.  ปี  2557

9.  สถานที่       ในวิทยาลัย       นอกวิทยาลัย

สถานที่  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  อำเภอ  เมืองระนอง    จังหวัด   ระนอง

10.  งบประมาณ

| ลำดับ | รายการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ | จำนวน | จำนวน/หน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Server DELL PowerEdge R210V2-5002 (T424002TH) | 1 เครื่อง | 32,115.00 | 32,115.00 |
| 2 | ค่าป้าย | 1 ป้าย | 500 | 500 |
| 3 | ค่าของที่ระลึก 3 คน | 3 แผง | 120 | 360 |
| 4 | ค่าวิทยากร 1500*3 | 3 คน | 4500 | 9000 |
| 5 | ค่าอาหารว่าง จำนวน 25 บาท/คน | 40 คน | 25 | 1000 |
| 6 | ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 บาท / คน | 40 คน | 50 | 2000 |
| รวมเป็นเงิน |  |  |  | 44,975 |

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โดยตรง

-  มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ RMS จำนวน 1 เครื่องภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

-  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร วิทยาลัยฯ จำนวน 40 คนมีความรู้มีความสามารถในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS2012

-  มีตู้จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้

โดยอ้อม

-  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ผ่านประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก เรื่องการบริหาร

การจัดการข้อมูลสารสนเทศ

-  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดวัสดุ อุปกรณ์และเก็บเอกสาร

12.  การติดตามและประเมินผล

เชิงปริมาณ

-  เครื่องเซิร์ฟเวอร์ RMS จำนวน 1 เครื่อง เครื่องติดตั้งที่ตึกอำนวยการ

-  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร วิทยาลัยฯ จำนวน 40 คนได้รับความรู้และมีทักษะในการใช้ อย่างถูกต้อง

เชิงคุณภาพ

-  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองได้รับการบริการในการ

รับ-ส่งข้อมูลที่มีสะดวก และรวดเร็วในการทำงาน

-  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร วิทยาลัยฯ มีทักษะในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS2012 อย่างถูกต้อง

-  การจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเพื่อใช้ในการจับเก็บเอกสาร และแฟ้มต่างๆของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวนี้ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและวิทยาลัยฯ ต่อไป